Integrationstest

Vores integrationstest er lavet efter ”Big Bang” metoden. I denne fremgangsmåde er alle udviklede moduler koblet sammen til dannelse af et komplet softwaresystem og derefter anvendt til integrationstest.

”Big Bang” metoden er meget effektiv til at spare tid i integrations testprocessen, hvis testen ikke fejler. I tilfælde af at testen fejler, vil hele integrations processen være mere kompliceret og måske vil integrationstesten være mere tidskrævende end forventet. Der anbefales derfor at man enten bruger ”Top-Down” eller ”Buttom-Up” når man laver integrationstest.

Grunden til at vi valgte ”Big Bang” er at vi var under tidspres og tog chancen (gamblede). Det har kostet os mange ekstra timer, fordi programmet fejlede.
For at finde fejlen begyndte vi med at integrationsteste med ”Buttom-Up” metoden, det resulterede i at vi fandt fejlen og stoppede integrationstesten straks. Derefter kørte vi endnu en ”Big Bang” integrationstest som var vellykket.