Log 2012-03-08
Deltagere fremmødt: Cong, Michael, Sam, René, Nicolaj, Yusuf, Søren
Digitalt fremmødt: Ingen
Ikke fremmødt: Ingen
Søren:
- Hvad har du lavet? Use case diagram, verificeret Renés arbejde,
- Hvad skal du lave? Hoppe på andres problemer.
- Har du haft problemer? Ingen problemer.
René:
- Hvad har du lavet? Review, clean up på scrumtavlen. Forberede mødet og sprintplanning.
- Hvad skal du lave? GÅ igennem punkter.
- Har du haft problemer? Ingen problemer – afhænger af andre medlemmer.
Sam:
- Hvad har du lavet? Database, accepttest, kravspecifikation.
- Hvad skal du lave? Verificere
- Har du haft problemer? Ingen problemer.
Nicolaj:
- Hvad har du lavet? Været i gang med accepttest.
- Hvad skal du lave? Hoppe rundt på ting.
- Har du haft problemer? Nej.
Yusuf:
- Hvad har du lavet? Lavet prioriteringer på product backlog.
- Hvad skal du lave? Snakke om det
- Har du haft problemer? Har været nogle få problemer, ikke løst, kun delvist.
Michael:
- Hvad har du lavet? Kigge kravspecifikation igennem og accepttest
- Hvad skal du lave? Have styr på løse ender.
- Har du haft problemer? Ingen problemer.
Cong:
- Hvad har du lavet? Verificeret ting. Lavet database.
- Hvad skal du lave? Lave resterende diagrammer med UML.
- Har du haft problemer? Få lidt problemer.
Git Repository:
Indtil videre har folk brugt main-branch, som alle har pushet, pulled på osv. Ideen er, at vi skulle kunne lave forskellige branches, således der ikke opstår for mange misforståelser. Master-branchen skal kunne være den del af produktionskoden, mens alt andet er udvidelser. De eneste to branches bliver derfor development (dev) og master.
NOTE: René vil sende en note om lektie mht. git og branching, standarder, næste møde m.m.
Folk skal være færdig med kravspecifikation, accepttest og database.