Log 2012-02-16
Deltagere fremmødt: Sam, René, Søren, Nicolaj, Cong, Michael
Digitalt fremmødt: Yusuf
Ikke fremmødt: Ingen
- Alle har fået læst på produktoplægget givet af skolen.
- Produktnavnet besluttes til at være SIR – Sorting Industrial Robot
- Firmaets navn bliver RoboGO – Robo(tic) Global Organization.
- Software udviklingsproces bliver modificeret UP, XP og elementer fra SCRUM, samt vil der være TDD.
- Til versionskontrol er der diskuteret, om GitHub skal anvendes. Da vi ikke er gået i programmeringsfasen er det essentielt at finde ud af, om der skal anvendes Git eller om der skal anvendes SVN.
- Værktøjet til SCRUM trækkes ud til en anden gang, idet dette skal undersøges nærmere. Der er ca. tre uger, til SCRUM skal være klar, men det vil være bedst tidligt muligt. SCRUMY var fin, men der vides ikke sikkerhed om produktet i pro version.
- Et møde planlægges i morgen (fredag) kl. 11 til at demonstrere og beslutte værktøjer.
- Mødetiderne er daglig møde jf. SCRUM. Inception/elaboration har afsat mandag d. 20 februar kl. 10.15 til at diskutere dette.
- Standarder er et udkast lavet ud fra den gamle. Er der problemer, sendes mail til René.
- Rollerne er besluttet således:
- Gruppeleder: René
- Ordstyrer: Nicolaj og Michael, men ved afstemning er Nicolaj på prøvebasis.
- Logfører: Sam (kun hvis SCRUM ikke har det)
- Vejlederlink: Søren
- Grupperumsansvarlig: Yusuf
- Tidsplanlægger: Cong