Log 2012-04-23
Deltagere fremmødt: René, Søren, Cong, Sam, Michael, Yusuf
Digitalt fremmødt: Ingen
Ikke fremmødt: Nicolaj (til signalbehandling)
Dagens møde går ud på at samle tingene, således at der kan sættes af til næste sprint.
Der tages et retrospective m.m.
Følgende er et udskrift af, hvad der er godt, dårligt og skal forbedres:
Godt:
- Face2Face
- ID taskboard
- Navngivning på branches
- Sprint planning
- TDD
- MVVM
- Elkedel
- Harmoni i gruppen.
Dårligt:
- Git merging
- Overfyld af tasks
- Fokus.
- Møde op obligatorisk.
- Hvis ikke mødt op, så skal man på skype.
- Cong.
Forbedres:
- XP
- Opdatere ScrumWise.
- Lave kravspecifikation først.
- Opdatere, kommentere og comitte kode.
- Faste pause hver time på 5-10 min, så bedre koncentration opnås.
- Inddrage folk, så de ikke mister fokus.
- Tænke på andre, så de ikke er for afhængige for hinanden.
- Folk skal overholde deres roller.
- Møde med Poul.
- Fokus.
- XP med én use case!
Næste møde er skemalagt til onsdag. kl. 8.15 og kører til resten af dagen, hvor vi starter med at lave sprintplanning, så vi kan nå det, da Yusuf (product owner) skal smutte kl. 11.30. Derefter kører vi på de resterende og få det hele lavet stabilt. Vores mål er at rette op på de to sidste sprint, men de fleste problemer har været pga. handins.