Gruppe 3

Vision
Fremtidsvisionen for RoboGO er at bestræbe sig på at blive førende indenfor automatisering og dermed give bedre arbejdsvilkår og økonomi ved at forhøje effektiviseringen.

Vores underafdeling vil bistå virksomheden ved at implementere løsninger, der kan højne virksomhedens effektivitet og produktivitet. Endvidere er betydningen af vores bidrag til virksomheden, at der vil være optimering blandt andet i produktionsøjemed.

Risk List
1. Komponenter fra underleverandør ankommer for sent. Dermed kan produktet ikke færdiggøres til den aftalte deadline.
  1. Løsning: Finde en anden underleverandør eller (hvis muligt) finde en anden komponent, der kan erstatte den ikke-leverede komponent.
2. Der kan ske fejl under produktions- eller udviklingsprocessen. Filer kan forsvinde, eller der kan ske fejl under samlingen af produktet.
  1. Løsning: I tilfælde af forsvundne filer må vi gå tilbage i historikken i for eksempel GitHub eller en lokal backup og finde en tidligere udgave.
3. Underleverandører kan gå konkurs pga. verserende finanskrise. Dermed kan komponentdele ikke leveres.
  1. Løsning: Se punkt 1a.
4. Vi kan risikere, at de ansatte medarbejdere i firmaet ikke har den fornødne viden eller erfaring til at færdiggøre produktet.
  1. Løsning: Holde hyppigere møder hvor der bliver talt om, hvordan udviklingen forløber, og om alle har styr på deres ansvarsområde. Hvis et ansvarsområde kommer i problemer, må vi hente andre allerede ansatte udviklere ind fra et andet område eller ansætte nye udviklere, der har de rette kompetencer.
5. Vi kan risikere, at deadlines overskrides. Hermed kan den endelige deadline komme i fare, og firmaet kan blive ramt finansielt.
  1. Løsning: Der skal holdes hyppige møder, hvor der bliver diskuteret, om der er brug for mere arbejdskraft på nogle områder. Hermed burde deadlines kunne overholdes.

1. Udviklingsprisen kan blive for høj, og det kan ende med, at vi ikke kan tjene penge på produktet.
  1. Løsning: Lave prisestimeringer hele vejen igennem forløbet. Estimeringerne vil blive mere og mere præcise jo længere, vi kommer ind i udviklingsforløbet. Vi må forsøge at gøre produktet mere rentabelt for eksempel ved at sætte nogle billigere komponenter på. Hvis det er umuligt at gøre produktet rentabelt, bliver vi nødt til at stoppe projektet.
2. Vi kan risikere, at noget testudstyr er fejlbehæftet eller defekt. Dermed kan vi ende med at skulle tilbagekalde produkter til fejlrettelse og kalibrering. Dette vil blive økonomisk og tidsmæssigt dyrt.
  1. Løsning: Teste produktet under forskellige forhold, på forskellige måder og med forskelligt testudstyr.
3. Vigtige medarbejdere kan blive ramt af sygdom eller lignende. Hermed kan udviklingen stå stile i længere tidsrum, og deadlines skubbes.
  1. Løsning: I tilfælde af alvorlige og længevarende fravær må vi ansætte nye folk udefra eller midlertidigt tildele opgaven til en anden.