Log 2012-04-20
Deltagere fremmødt: René, Sam, Nicolaj, Søren, Michael
Digitalt fremmødt: Yusuf (sent)
Ikke fremmødt: Cong
Der skal fokuseres på de ID'er, som er vigtige for dette sprint, hvor vi har sagt, at vi skal kunne benytte GUI'en.
Dermed er det blevet bestemt og diskuteret til, at følgende ID'er har størst fokus:
- 17
- 12
- 26
- 25
- 4
- 19
De resterende nedprioriteres og sættes evt. til næste sprint – dette ligger i, at vi skal kunne fremvise noget til Poul.
Desuden blev der skiftet i deadline fra d. 25. til den 23., så der skal arbejdes!!!
I løbet af fredagen blev use case 17 færdiggjort, samt blev der verificeret en masse fra Nicolajs side. Endvidere skal folk evt. forsøge at kigge på tingene, hvis de kan, men det er fint, hvis det ikke er muligt, da der ligger en masse Hand-ins i vejen...
Det skal helst være sådan, at vi kan nå at merge det hele og evt. tage de små rettelser, så der ikke vil være for meget arbejde på trods af Hand-ins.
Næste møde er mandag d. 23-04-2012 fra kl. 8.15 med Nicolaj som undtagelse, da han har signalbehandling.