Log 2012-05-15
Deltagere fremmødt: Yusuf, Søren, René, Cong, Sam, Michael, Nicolaj
Digitalt fremmødt: Ingen
Ikke fremmødt: Ingen
Dagens punkter er, at der skal laves sprintplanning.
Målet er at blive færdige, så alle krav er blevet opfyldt i produktoplægget.
Udover at tage de resterende task og fix-list, tager vi følgende ID:
- 5 (K/A 0,5 MD)
- 7
  (K/A 0,5 MD)
  (Implementering 2 MD)
  (Test/design 1,5 MD)
  (Fylde databasen 1 MD)
  5 MD
- 8
  (K/A 0,5 MD)
  (Test 1,5 MD)
  2 MD
- Logging
  (K/A 1 MD)
  (LogInjection DSL, RoboGO, Control System, SQLInteraction 1,5 MD)
  (Implementering af log-klassen 1 MD)
  3,5 MD
- Rester
  - Wrapper + Vektorfuntioner (2 MD)
Ellers skal der tages fast i de få dele og finpudse tingene. Endvidere er der:
Issues: X MD
Rapport: 10 MD
Dokumentation: 20 MD