Log 2012-05-14
Deltagere fremmødt: Nicolaj, Cong, Sam, Søren, René, Michael, Yusuf (sent)
Digitalt fremmødt: Ingen
Ikke fremmødt: Ingen
Dagen i dag går ud på review og retrospective.
Der er problemer med simulator-output, simulatoren, bevægelse af figurerne, opdatering af billederne, for hurtig kørsel af kommandoer, manglende kobling til databasen fra vægten, hastigheden af robotbevægelserne, kloen skal laves om så den bevæger sig hurtigt.
Torsdag: god aftensmad, manglende arbejdsfokus, måske skal der trækkes øl fra,
Folk skal gå hjem og kigge lidt på FIX-listen, så det skal der ordnes indtil i morgen.
Retrospective:
Godt:
- IssueTracker
- 24 timer møder (god mad)
- XP programmering.
- XP med én UC.
- Skype ved ikke fremmøde.
- Face2Face.
- TDD
- Nicolaj
Dårligt:
- Folk gik.
- Øl.
- Folk kommer ikke til tiden.
- Yusuf
- Folk laver andet end projekt, når vi har projekt.
- ScrumMaster.
- Git merging.
Forbedres:
- Folk er dovne. Fokus er på et forkert emne.
- ScrumWise opdateres.
- TDD (rigtig rækkefølge) → kravspec, design + TDD.
- Git commit / kommentar + kodekommentar.
- Faste pauser 5-10 min.
- Få folk inddraget.
- Cong
- Gruppe booking.
- Bedre til at bruge git-merge.
- Mindre chikane
- Mere specifikke SCRUM møder.
- Flere tests.
- Template for retrospective.
- Ordstyrer.
Der er planlagt møde tirsdag d. 15. maj, hvor der skal laves sprintplanning fra kl. 8-9, kl. 11-12 og efter kl. 14.