Log 2012-04-02
Deltagere fremmødt: Cong, René, Michael, Sam, Nicolaj
Digitalt fremmødt: Søren
Ikke fremmødt: Yusuf (først kl. 10.20)
I dag skal der arbejdes på følgende:
- Sæt tingene sammen i projektet.
- Review/test af systemet (gennemgå accepttest)
- Retrospective.
- Evt. næste sprintplanning.
Dvs. folk skal langsomt merge deres ting sammen, samt skal der løses konflikter.
Yusuf bliver yderligere forsinket med 10 min, da han ikke nåede toget kl. 8.40 og tager derfor toget kl. 9.10.
Næste iteration skal der laves følgende:
- Opfølgning på manglende opgaver.
- Gennemgå accepttest.
Retrospektiv:
Godt:
- Skype
- Harmoni
- Lange møder (i starten)
- Daily SCRUM
- SCRUMWise
Dårligt:
- Fokus
- Git branch
- Git generelt
Forbedring:
- XP (parprogrammering)
- Opdatere på SCRUMWise.
- Opdatere, kommentere og comitte kode.
- Faste pauser, så folk ikke går død.
- Inddrage folk, så de ikke mister fokus.
- Tænkte på andre, så man ikke er for afhængig af hinanden.
Der er ved afstemning sat møde af i morgen kl. 6.00 03-04-2012.
Af en eller anden grund er Git igen skyld i, at noget er gået galt i commit.. billederne kom over i ressourcer, men loggen er forsvundet og derfor manglede der nogle punkter...