I4PRJ4 – IHA
RoboGO

Dato: 23/04 – 2012
Sorting Industrial Robot
Projektrapport

Vejleder:
#1 / Projektvejleder: Navn: Poul Ejnar Rovsing

Deltagere:
#1 / Studienummer: 10778 Navn: René Høgh Thomsen
#2 / Studienummer: 10517 Navn: Cong Thanh Dao
#3 / Studienummer: 10430 Navn: Søren Howe Gersager
#4 / Studienummer: 10791 Navn: Michael Batz Hansen
#5 / Studienummer: 10898 Navn: Sam Luu Tong
#6 / Studienummer: 10754 Navn: Nicolaj Quottrup
#7 / Studienummer: 10568 Navn: Yusuf Tezel

Dato:	Godkendt af:

# SLETTES VED FÆRDIGE VERSION
Jeg har som guide markeret områder alt efter hvornår, de skal laves.
Dette er for at vi hurtigere kan komme i gang med rapporten. Med det menes at vi undervejs under projektet kan lave på rapporten, for at spare tid til sidst, samt at det så ligger klarere i hovedet, hvad vi gjorde og hvorfor.
I STARTEN(Før i gang med Construction)
UNDER UDVIKLING(Use Case lavet)
TIL SIDST(Lavet produktet)

Nogle punkter blandet sammen, da dele af dem kan laves under forskellige trin.
# Resumé
Formålet med projekt SIR er at implementere en Scorbot ER-4U for firmaet RoboGO. Denne robot med tilhørende programmel har til formål at automatisere en eksisterende manuel proces, der angår sortering og registrering af dimensioner af forskellige klodser med forskellige farver og masser samt massefylder.
Registreringsdelen foregår i en database, der er udviklet til projektets formål om automatiseret registrering. Måden, som registrering bliver fortaget på, er gennem målinger af klodsens størrelser, hvorefter klodsen bliver flyttet over til vejecellen.
Det ligger endvidere i projektgruppens ansvar at udvikle en forstærker til vejcellen, som er en vigtig del af systemet. Det er muligt ud fra klodsens masse og dimensioner at beregne en massefylde for den enkelte klods, som herefter kan kategoriseres i en kategori.
For at opnå succes med dette system anvendes erfaring opnået ud fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitets kurser ”Software test”, ”Windows Programmering”, ”Interfacing” samt ”Databaser”. Alle nævnte fag har hver især spillet en speciel rolle i projektet.
# Abstract
The purpose with the project SIR is to implement a Scorbot ER-4U for the company RoboGo. This robot and its associated software is to be designed with the purpose to automate an existing manual process of sorting and recording the dimensions of different blocks with different colours, masses and densities.
The recording takes place in a database, which is developed specifically for the project on automated recording. The way the recording is done, is by measuring the blocks sizes, after which the blocks are moved to the weight cell.
Furthermore is it the project groups resposiblity to develop an amplifier for the weight cell, which is an important part of the system. It is possible by taking the blocks masses and dimensions to calculate the density for one specific block, which hereafter can placed in a category.
To achive succes with this system, gained knowledge from Engineering Aarhus Universitet courses ”Software test”, ”Windows Programmering”, ”Interfacing” and ”Databaser” is being put to use. All of the mentioned courses have individual played a speciel role.

# 1. Forord
Dette er et 4. semester projekt, som er udarbejdet af syv IKT studerende på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE), hvilket til den enkelte studerende har til formål at:
- Kombinere viden, teknikker og værktøjer fra både tidligere semestre og 4. semester i et større udviklingsprojekt.
- Vælge og tilpasse metoder til anvendelse i forbindelse med projektarbejde, herunder at tilegne sig ny viden der er nødvendig for at løse en opgave.
- Analysere, designe og planlægge en større udviklingsopgave på både proces- og produktsiden.
- Implementere og dokumentere de valgte løsninger på både proces- og produktsiden.
# 2. Indledning
Dette projekt har til formål at udvikle et automatiseret system til en robot, som kan foretage sorteringer af elementer med forskellige massefylder. Systemet er implementeret til en Scorbot-ER-4u robot. Der er stillet krav til, at der skal være en visuel brugergrænseflade til Windows, samt at der skal persisteres data i en database. Projektets problemformulering er givet af underviserne på ASE på studieretningen IKT 4. semester og ses i næste punkt.
Valget af litteratur læner sig opad kurserne på 4. semester for IKT-studerende, som danner grundlag for arbejdet i projektet. Der henvises til, at den brugte litteratur i form af bøger kan findes i kravspecifikation punkt 1.2. Til dette punkt står, hvilke bøger der er brugt i de diverse kurser, samt skal det siges, at der er brugt diverse, hurtige internetopslag til f.eks. programmering af Windows brugergrænsefladen. Desuden har der været anvendt en bog fra 3. semester, ”Applying UML and Patterns: An introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development”, hvor denne blev benyttet til at se på forskellige arkitekturer og designmønstre.
Sidst skal det nævnes, at SCRUM blevet valgt som det fortrukne framework til projektarbejdet. De forskellige elementer i SCCRUM blev til dels fulgt, men der var visse dele, som blev fravalgt eller ikke vedligeholdt. Arbejdet i gruppen har dels været på enkelt- eller tomandshånd, medens de store beslutninger ang. f.eks. arkitekture, dokumentationen, standarder m.m. ang. kodeskrivning har været under fælles beslutninger.
# 3. Opgaveformulering
Til dette punkt vælges der at blive referere til følgende link, hvor opgaveformuleringen ligger: http://kurser.iha.dk/eit/i4prj4/Projektoplaeg.doc
# 4. Projektbeskrivelse
## 4.1 Afgrænsning
Der skal minimum implementeres
- En database, hvori alle relevante data fra processen kan opbevares og manipuleres.
- En IDE, hvori man kan fremstille programmer til styring af robot-processen ( Til dette er der valgt IronPython som fortolker ).
- En simulator (et program der simulerer robotten), som kan kobles på systemet i stedet for den fysiske robot. Dette vil blandt andet i et vist omfang kunne anvendes i forbindelse med test.
- Et styreprogram med grafisk brugergrænseflade (programmeres i C#). Via brugergrænsefladen skal man blandt andet kunne starte/stoppe systemet, aflæse status forsorterings processen, få vist relevante alarmer, arbejde med data i databasen og lave programmer til styring af robotten.
## 4.2 Projektgennemførelse
For at kunne gennemføre et projekt af denne kaliber, har der været nogle ting vi har været nødt til at tage højde for lige fra starten. Vi lagde ud med at uddele roller, såsom projektleder, scrummaster og product owner, samt diverse ansvarsområder, dvs. vi hver især har haft et område, vi har derfor alle sammen været med til at styre slagets gang, for at til sids at kunne opnå vores mål. Ligeledes blev der i starten besluttet hvilke softwareudviklingsmetoder vi ville gøre brug af, valgene faldt på UP med SCRUM som framework, idet vi har haft gode erfaringer med disse. Herefter blev der lavet en tidsplan over hele forløbet, da UP har timeboxed iterationer, vi har altså hele tiden haft et godt overblik over projektet. Vigtigt for vores projektstyring, var at vi holdte også strengt inde for de rammer vi havde fastlagt, dette betød dog nogle gange, at vi var nødt til at opgive noget arbejde, for ligesom at afslutte et sprint. Ved hvert sprint opstart, afholdte vi sprint planning, dette gav et godt fundament for resten af sprintet, idet vi ligesom fik diskuteret de use cases vi skulle have med igennem, på den måde sikret vi, at vi alle havde en klar forståesle for hvordan en specifik use case skulle laves. Samtidig blev der defineret et mål for hvert sprint, f.eks. i det første sprint ”Implementeret delvise funktionaliteter af de højst prioriterede use cases.” Disse mål for hvert sprint var med til at give en motivationsfaktor, da vi ligesom havde noget at arbejde os hen i mod.

## 4.3 Metoder
For at projektet kunne realiseres, har vi arbejdet efter iterative metoder. Dette har givet os
et bedre overblik, da projektet er blevet brudt ned i mindre dele. Vi har derfor kunnet
fokusere på enkelte dele af projektet frem for projektet som helhed.
Vi har arbejdet efter UP, som overordnet består af fire faser.
• Inception
• Elaboration
• Construction
• Transition
Idet UP er fleksibel og åben, har vi samtidig også brugt noget fra andre agile metoder, især XP. Her har vi benyttet os af pair programming og Test-driven development (TDD). Som framework har vi brugt Scrum, hvilket vi især har gjort brug af. Vi har haft en product backlog, hvor alle vores use cases havde forskellige prioriteter afhængigt af, hvor vigtigt de var for at opnå vores mål. En scrum tavle, så vi hele tiden vidste, hvad der skulle laves, samt har vi kunnet følge udviklingen på burndown chart. Endvidere har vi så tit muligt holdt daily scrum, samt evalueret os selv efter hvert sprint ved at holde retrospektiv. Vi har prøvet at estimere vores focus factor ud fra de antal mandedage vi havde til rådighed, men idet der løbende har været afleveringer og andre ting, endte det ikke med at være så brugbart.
Inception
Den korteste af alle faserne – herunder beskrev vi visionen for vores firma og de risici, der
var forbundet ved udarbejdelse af projektet.
Elaboration
Målet for denne fase var at analysere problemstillingerne og fastlægge en grundlæggende
arkitektur for systemet. Dette blev gjort igennem en kravspecifikation og en accepttest.
I kravspecifikation arbejdede vi efter use case driven design for at fastlægge de
overordnede krav til systemet, og accepttesten blev udformet og skrevet ud fra denne.
Construction
Den største fase i projektet, som foregår over flere iterationer. Her bygges
systemet ud fra det fundament, vi havde lagt i Elaboration-fasen.
Construction-fasen bestod af fire iterationer, hvor hver iteration var timeboxed på 3 uger. I opstart af hver iteration holdte vi sprint planning, hvor de use cases i vores product backlog med højest prioritet blev taget ud, herefter blev der lavet fully dressed for dem, så vi havde et udgangspunkt. Vi tog altså en lille del af systemet, som vi implementerede, testede og integrerede. Systemet er altså blevet inkrementeret efter hver iteration i den forstand, at det har fået udvidet funktionalitet. Ligeledes har vi fået feedback efter hver iteration af vejlederen ved brug af accepttesten. Vi har således kunne tilpasse os selv og forøge vores arbejdsværdier.
Transition
Den sidste fase, hvor det færdige system overleveres til slutbrugeren.
## 4.4 Designprocessen
Brugergrænsefladen:
Til at starte med blev der skabt et overblik over, hvilke vinduer der skulle laves (se evt. kravspecifikation for første udkast af brugergrænsefladen). Derefter blev vinduerne én for én skitseret ud fra de funktioner, de skulle indeholde. Ud fra skitserne blev vinduerne så modeleret i Visual Studio 2010 ved hjælp af WPF, og til sidst samlet i et hovedvindue med tabkontrol. Elementerne i hvert vindue er organiseret i forhold til hinanden med et grid panel som i det omfang det var muligt er blevet genbrugt fra vindue til vindue. Grunden til den store brug af grid panelet gør det lettere at sætte tingene ind gennem designeren, men i løbet af senere design kan muligvis skabe problemer, hvis noget skal resizes. Dette betyder, at nogle af de store tekstbokse (brugt som editorer) er blevet sat de samme sted. Desuden er der blevet tænkt på, at menulinjen er meget ens for hinanden, så disse er blevet placeret de samme steder i de samme vinduer.
Programmet er blevet implementeret med MVVM pattern:
FigurX
Vi valgte dette, da det var en af de designmønstre, som der var godt understøttet i WPF, samt fjernede det afhængighed mellem komponenterne.
## 4.5 Udviklingsværktøjer
### Kode:
Visual Studio har været det primære værktøj under udviklingen af programmet, da programmet skulle implementeres i C#-sproget, samt skulle biblioteket WPF bruges som krav til programmet.
### Unit testning:
Add-ons til VS er der blevet brugt, da der skulle laves unit tests som en del af processen. Til det formål har vi brugt NUnit sammen med Rhino Mocks, samt har vi brugt ReSharper og dotCover samtidigt til refactoring og udføre testene, men er ikke musts for at kunne bruge NUnit og Rhino Mocks.
### Design:
Til design er der blevet brugt alt fra papir og tavler ved de første skitser, men derefter til dokumentation er der blevet brugt Visio, da det kunne integreres og laves af Visual Studio.
### Version kontrol:
Til version kontrol har vi brugt Git sammen med Github.
Dette er valgt, da vi ville se fordelene ved at bruge noget andet end standard SVN, som vi har brugt i projekter før og ville så samtidig eksperimentere med fordelene ved branching.
### Kommunikation:
Til kommunikation i gruppen, når en eller flere ikke var samlet, blev der brugt Skype og TeamViewer, da vi førhen har haft gode oplevelser med dem, og folk kan finde ud af at bruge dem.
### Dokumentation:
Alle vores tekstdokumenter er enten blevet udviklet i LibreOffice eller OpenOffice, da vi har brugt dem før, samt alle kan bruge dem, da de er gratis.
### Opgaver:
Til at holde styr på opgaver, der skal laves i løbet af et sprint, har vi brugt værktøjet ScrumWise[1], som er et online værktøj til Scrum. Anvendelse for studerende er gratis, hvis blot man skriver til personen, som har udviklet værktøjet.
[1] www.scrumwise.com
## 4.6 Resultater
Tekst.
4.7 Diskussion
Tekst.

## 4.8 Fortræffeligheder
I forbindelse med projektet, har der været nogle ting, som vi synes der er værd at fremhæve, herunder kode, men samtidig også hvordan vi har valgt at gribe nogle ting an på og hvad vi har gjort for at til sidst opnå vores endelige mål.

Kodemæssigt er factory værd at fremhæve. Factory står for at oprette singleton af ThreadHandling, Robot, Simulator osv. Den er altså derfor en central del af projektet, da en stor del bliver oprettet igennem den.

Vi har brugt IronPython som DSL. Python gør det nemt for vores brugere selv at interagere med systemet og få robotten til at få udført den ønskede funktionalitet, da sproget har en nem syntaks.

For at varetage et projekt af denne størrelse, og ende op med noget der virket, har vi har brugt softwareudviklingsmetoder, vi valgte UP med scrum som framework. Scrum har især fungeret godt, vi sørgede for så tit som muligt at holde daily scrum, dette har bevirket, at vi hele tiden vidste hvad hinanden gik og lavede, dvs. problemer folk havde, hurtigt blev taget hånd om. Udover de daily scrummøder, holdte vi også retroperspektiv efter hvert sprint, vi evaluerede altså hele tiden os selv, forbedret punkter hvor vi haltede som gruppe, vi blev derfor løbende som gruppe bedre og bedre.
## 4.9 Opnåede erfaringer
Tekst.
## 4.10 Forbedringer
Tekst.
# 5. Konklusion
Tekst.
# 6. Referencer
Tekst.