Log 2012-04-25
Deltagere fremmødt: René, Sam, Søren, Cong, Nicolaj, Michael, Yusuf (meget sent)
Digitalt fremmødt: Ingen
Ikke fremmødt: Ingen.
Dagens møde går ud på at lave sprintplanning. Målet for det tredje sprint er at have noget, der virker og få databasen oppe og køre samt lave vægten.
Det vigtigste er at tage resterne, så vi ikke sidder det gamle, så de skal tages med, og de rettes langsomt af SCRUMmaster, som gennem-tjekker, hvad der er lavet, så de resterende tasks kan minimeres.
Endvidere skal folk også huske at skrive dokumentation i systemarkitekturen.
MVVM og refactoring skal gå hånd i hånd, men problemet ligger i, at man ikke ved, hvad der er lavet MVVM og hvad der ikke er....
Vi anvender i dette sprint at kunne bruge TDD.
Ud fra vores mål gælder det om at få de følgende ting til at virke:
- ID 2
- ID 3
- ID 6
- ID 7
- ID 39
ID 2 er der lavet tasks for, så her skal ID 6's tasks laves:
ID 6: Points – 6,5 dage
Kravspecifikation/accepttest: 0,5 dag
Refactor: 1 dag
Implementering (TDD): 4 dage
Database konvertering: 1 dag

ID 39: Points – 12 dage
Kravspecifikation/accepttest: 1 dag
Implementering (STK: ADC – elektronik): 5 dage
Test af forstærkeren: 2 dage
Implementering (DSL): 2 dage
Dokumentation: 2 dage

ID 3: Points – 7 dage
Kravspecifikation/accepttest: 1 dag
GUI-implementering og dens lag (TDD): 3 dage
Implementering (TDD) af databasen: 2 dage
Refactor: 1 dag

Det skal noteres, at det er her, vi stopper. Dermed udelader vi ID 7, som evt. kan sættes ind, hvis der er plads til det.
To personer (Michael og Sam) skal lige se på, hvornår det er muligt at sætte sig til at holde review for Mortens gruppe, så det lige vil være godt at kigge igennem.
Der skal sættes et møde af til Poul – vi aftaler et FAST MØDE med Poul torsdag d. 17. maj, men det kan altid ændres, hvis man gerne vil gøre det tidligere.