Log 2012-0417
Deltagere fremmødt: René, Nicolaj, Sam, Yusuf, Cong, Michael, Søren
Digitalt fremmødt: Ingen
Ikke fremmødt: Ingen
Folk skal huske at builde, før man uploader, for der vil være problemer med det ellers.
Folk, der sidder med en 32-bit, skal sidde og kigge på unit-test, fordi den har tendens til at bygge efter den automatisk. Folk skal køre unit-test igennem og se, at den kan køre fint!
Rhino-mocks er åbenbart kommet ind under development, men den skal flyttes over til test. Folk har brugt den på diverse og derfor vil det være bedre at putte den i repository, så alle kan bruge den.
Cong skal prøve at lave klassediagram i Visual Studio. De skal uploades i development, hvis de er mulige at lave.
Desuden skal folke husk at kigge på unit-test for at se, om de kører igennem eller fejler.
Det skal endvidere noteres, at use case 17/18 kun bliver til 17, fordi debugging efter diskussion og med product owners tilladelse er blevet fjernet til evt. næste sprint eller total udelades.
Næste SCRUM-møde er sat til at være torsdag kl. 10.15, medens næste stormøde er sat til fredag fra 8.15-12.15.