Log 2012-03-13
Deltagere fremmødt: Sam, Cong, Michael, Yusuf, Nicolaj, René, Søren
Digitalt fremmødt: Ingen
Ikke fremmødt: Ingen
Møde med Poul Ejnar Rovsing:
Angående use cases er der for mange. Måden, de er beskrevet på, er XP user stories. Man ville have sat dem i en større sammenhæng, så de kan sættes sammen.
Der må gerne refereres fra use cases til backlog items. Det er ikke sikkert, at man refererer det hele, men til enkelte dele til det. Der skal ændres på navnene til use casene, så de er større og sammenhængende. Der skal sættes referencer ind!
Der skal ikke laves en detaljeret accepttest før der er blevet lavet specifikke kravspecifikation med use cases.
Poul kan mandag indtil kl. 14. Dette kan være delvis problematisk, hvis Nicolaj har signalbehandling eller at der indsættes praktiklektioner. Derfor vil det bedst ligge omkring 9.15.
En af vores sprint tager tre uger.
Filen projektvigtighed åbnes:
IDE:
Vi skal have implementeret delvise funktionaliteter af de højst prioriterede use cases, så det kan motivere gruppen. Der skal også skrives test ved siden af. Vores mål er 105 mandedage (MD). Kravspecifikation og accepttestspecifikation skal også opdateres.
DSL tekstboks OG sprog skal implementeres. Stor del af IDE – kun test: 5 MD!
Accepttest og kravspecifikation: ½ MD!
GUI for IDE: ½ MD!
Wrapper (Funktion til funktion – C# funktion bliver wrappet om C++): 8 MD!
DSL-sprog: 10 MD!
Refactor-delen: 5 MD!
Demonstrerer med simulator:
Simulator:
Punkt 1:
For eksekvering af kode – test med tekst (ikke grafisk endnu): 5 MD!
Accepttest og kravspecifikation: ½ MD!
GUI for simulator: ½ MD!
Implementering (ingen log): 12 MD!
Refactor: 5 MD!
Styresystem:
Punkt 1:
Starte og stoppe system – implementering af initialisering: 4 MD!
Implementering af stop: 2 MD!
Test: 3 MD!
Accepttest og kravspecifikation: ½ MD!
Refactor-delen: 3 MD!
Trådhåndtering: 3 MD!
Punkt 2:
Benytte GUI:
Implementering: 3 MD!
Accepttest og kravspecifikation: 1 MD!
Refactor: 1 MD!
Design: 2 MD!
Punkt 3:
Indlæse/køre systemets DSL filer:
Test: 2 MD!
Implementering: 2 MD!
Accepttest og kravspecifikation: 2 MD!
Refactor-delen: 2 MD!
Til dokumentation og rapport:
- Laves løbende på 15 MD!
- Ekstra krav m.m.: 4,5 MD!
NYT!
Ny user story for logging:
Som tekniker vil jeg kunne sætte IDE'en i debug-mode.
Der skal sættes flere ind (note til Yusuf).
Note: Man kan få Visual Studio til at lave sekvensdiagrammer og klassediagrammer. Vi kan endvidere påbegynde skrivning af diverse dokumenter samt til rapporten.
Næste møde er lagt til onsdag efter INF1-øvelse.